ЗАТ ВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету

27.08.2025 №52

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій

Литовезької сільської територіальної громади

на 2026 - 2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - Середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та з врахуванням положень Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі - проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено відділом фінансів Литовезької сільської ради на  підставі пропозицій головних розпорядників коштів бюджету сільської територіальної громади відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу до цілей і завдань документів стратегічного планування в межах доведеного фінансовим управлінням Лебединської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями громади є економічне зростання та підвищення якості життя населення.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку громади, їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку Литовезької сільської територіальної громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 5 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування відповідно до Додатку 1.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» зосереджений на всебічній модернізації закладів освіти, забезпеченні якості, безпеки й доступності освітніх послуг. Основні зусилля спрямовані на реалізацію реформи «Нова українська школа»,  оновлення матеріально-технічної бази. Впровадження енергоефективних заходів в Литовезькому ліцеї імені Володимира Якобчука. А саме утеплення зовнішніх стін та цоколя, утеплення горищного перекриття, утеплення підлоги, реконструкція системи опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, встановлення системи автоматичного регулювання теплового потоку, заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи.

Сектор (галузь) «Соціальна сфера» передбачає реалізацію заходів щодо  облаштування молодіжної інфрастркуктури в громаді, а саме капітальний ремонт парку з влаштуванням спортивних та дитячих майданчиків на вулиці Володимира Якобчука в с. Литовеж Володимирського району Волинської області. Проєкт передбачає капітальний ремонт парку з врахуванням потреб інклюзивності за адресою вул. Володимира Якобчука в селі Литовеж, що у Волинській області, включаючи благоустрій території загальною площею 2,4181 га для потреб 3750 мешканців громади. Основні роботи включають влаштування пішохідних доріжок, ігрового та спортивного майданчиків, встановлення місць для відпочинку, спортивного інвентарю, а також зовнішнього вуличного освітлення з використанням LED-технологій.

Сектор (галузь) «Енергетика» спрямований на розвиток та модернізацію енергетичної інфраструктури з акцентом на енергоефективність, енергетичну безпеку та використання відновлюваних джерел енергії. Основні зусилля зосереджені  впровадженні сучасних генеруючих потужностей і поступовому переході до використання альтернативних джерел енергії.

У межах сектора реалізуються такі ключові напрями:

Влаштування гібридної сонячної електростанції на даху будівлі будинку культури за адресою вул. Володимира Якобчука, 11 у с. Литовеж Волинської області.

У рамках цього проєкту планується реконструкція електричних мереж шляхом влаштування гібридної сонячної електростанції (далі - СЕС) на даху будинку культури в селі Литовеж. Запропонована конфігурація передбачає 26 кВт сонячних панелей та інвертор на 20 кВт, що дозволить досягти 65-75% самозабезпечення електроенергією закладу. Очікувана річна генерація електроенергії становитиме близько 24 320 кВт*год, що дозволить зекономити близько 261 900 грн на рік.

Сектор (галузь) «Культура та інформація» спрямований на покращення умов надання базових культурних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан. Підвищення енергоефективності громадських будівель бюджетної сфери шляхом термомодернізації. А саме капітальний ремонт фасаду з утепленням будинку культури у селі Литовеж. З метою створення належних умов перебування 3750 мешканців, ВПО та персоналу закладу у будівлі будинку культури, що знаходиться за адресою вул. В. Якобчука, 11 у с. Литовеж, проєктом передбачені роботи з утеплення фасаду будівлі, заміні вікон та вхідних дверей не енергоефективні. Такі заходи дозволять скоротити витрати енергоносіїв на потреби опалення двоповерхової будівлі, площею 871,74 кв.м., на понад 26,140.2 кВт*год на рік та видатків з місцевого бюджету на понад 182 тис грн/рік. Додатковим ефектом від робіт з утеплення стане скорочення викидів СО2 на понад 3,14 тон СО2/рік.

Напрями публічного інвестування, які потребують ресурсного забезпечення від державного та місцевого бюджетів, а також коштів матеріально-технічної допомоги і будуть включені до єдиного портфелю інвестиційних проєктів зазначено у Додатку 2.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку органу місцевого самоврядування. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2 до Середньострокового плану.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

(тис.гривень)

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026- 2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет громади | 435 | 655 | 525 | 1615 |
| Інші джерела | 3870 | 5895 | 4725 | 14490 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

тис  грн

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука | 0,00 | 300 | 525 | 825 |
| Енергетика | 100 | 180 | 0 | 280 |
| Соціальна сфера | 175 | 175 | 0 | 350 |
| Культура та інформація | 160 | 0 | 0 | 160 |
| Разом | 435 | 655 | 525 | 1615 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Литовезькій сільській територіальній громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Литовезької сільської територіальної громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів держави.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму  публічного  інвестування  у  відповідній  галузі  (секторі),  з  яким

пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проєкту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля. Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.

В подальшому лише ті проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до Середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Литовезької громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів бюджету громади та/або з наданням державної підтримки.

Додаток 1

до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій

Литовезької сільської територіальної громади на 2026-2028 роки

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта

Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) – 825,00 тис.грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 7425,00 тис.грн

| Напрям | Діючі проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернізація інфраструктури закладів середньої освіти шляхом впровадження заходів з енерго-збереження, та підвищення рівня енергоефективності | Капітальний ремонт фасаду з утепленням Литовезького ліцею імені Володимира Якобчука | Шкільна освіта | Забезпечення енерго-ефективності шляхом впровадження заходів з енергозбереження у закладах загальної середньої освіти | 0 | 2 | Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація

Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) –160,00 тис.грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 1440,00 тис.грн

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернізація інфраструктури закладів середньої освіти шляхом впровадження заходів з енерго-збереження, та підвищення рівня енергоефективності | Капітальний ремонт фасаду з утепленням Будинку культури у селі Литовеж | Культурні послуги | Кількість відремонтованих закладів культури | 0 | 1 | Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Енергетика

Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) –280,00 тис.грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 2520,00 тис.грн

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влаштування гібридної сонячної електростанції на даху будівлі будинку культури за адресою вул. Володимира Якобчука, 11 у с. Литовеж Волинської області | Будівництво нових генеруючих потужностей | Електроенергетика | Кількість встановлених комунальних сонячних електростанцій на території Громади, од | 0 | 1 | Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Литовезька сільська рада

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) – 350,00тис.грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій –     3150,00тис.грн

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування молодіжної інфраструктури в громаді | Капітальний ремонт парку з врахуванням потреб інклюзивності та з влаштуванням спортивних та дитячих майданчиків на вулиці Володимира Якобчука у селі Литовеж Володимирського району Волинської області | Соціальна підтримка | Загальна площа облаштованої інфраструктури парку | 0 | 2,4181 | Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року |

Додаток  2

до середньострокового плану пріоритетних

публічних інвестицій Литовезької сільської

територіальної громади на 2026 - 2028 роки

Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернізація інфраструктури закладів загальної освіти шляхом впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності | Загальна освіта | Кількість термомодернізованих об’єктів загальної освіти | 0 | 2 | Стратегія розвитку Литовезької сільської територіальної громади |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Литовезька сільська рада

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернізація молодіжної інфраструктури | Соціальна підтримка | Кількість осіб, які отримають доступ до інфраструктури | 0 | 3750 | Стратегія розвитку Литовезької сільської територіальної громади |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покращення умов надання базових культурних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан | Культурні послуги | Кількість термомодернізованих закладів культури | 0 | 1 | Стратегія розвитку Литовезької сільської територіальної громади |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Енергетика

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влаштування гібридної сонячної електростанції на даху будівлі будинку культури за адресою вул. Володимира Якобчука, 11 у с. Литовеж Волинської області | Електроенергетика | Кількість встановлених комунальних сонячних електростанцій на території Громади, од | 0 | 1 | Стратегія розвитку Литовезької сільської територіальної громади |